| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 60 /BC-UBND | Quảng Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2016 |

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ

(Năm 2015)

Thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư, Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và Công văn số 11389/BKHĐT-GSTĐ ĐT ngày 28/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai công tác giám sát và đánh giá đầu tư; lập và gửi báo cáo giám sát, đầu tư năm 2015.

UBND tỉnh Quảng Bình kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2015, với nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN

Trong năm 2015, tỉnh Quảng Bình đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản liên quan đến đầu tư gồm: Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020; Văn bản số 1605/UBND-KTN ngày 08/9/2015 về hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư; Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 về giao cơ quan đầu mối quản lý hoạt động theo hình thức đối tác công tư (PPP); Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 về quy định ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 1398/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 về việc thành lập Hội đồng thẩm định và giao cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình và dự án đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công; Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 13/05/2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 về Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020;

Với việc ban hành các chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh đã tạo nên sự đồng bộ, mang tính chuyên nghiệp trong thực hiện đầu tư XDCB; thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý đầu tư ngày càng được chặt chẽ hơn.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý:

Trong năm tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án Quy hoạch sau:

+ Quy hoạch xây dựng thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy đến năm 2025 (tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh).

+ Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung XD thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.(tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh).

+ Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

+ Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 về việc phê duyệt phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030.

2. Việc quản lý thực hiện các quy hoạch theo quy định: Các quy hoạch về xây dựng đều thực hiện quản lý theo phân cấp, trên địa bàn không có quy hoạch nào vi phạm về công tác quản lý quy hoạch. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND các cấp tổ chức hội nghị để công bố quy hoạch và truyên truyền rộng rải, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, ban hành văn bản hướng dẫn, quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch của nhân dân, qua đó đã kịp thời ngăn chăn và chấn chính mọi hoạt động xây dựng vi phạm đến quy hoạch.

3. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết:

- Công tác quy hoạch xây dựng vẫn còn một số vướng mắc về công tác GPMB; việc lấy ý kiến góp ý quy hoạch, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiến độ quy hoạch.

- Quy hoạch chi tiết do thiếu ngân sách nên không bố trí hạng mục khảo sát địa hình và hỗ trợ không đủ cho xây dựng quy hoạch. Chính vì vậy, diện tích, mặt bằng chưa được chính xác, chất lượng quy hoạch chưa cao. Một số hộ chấp hành chưa nghiêm quy hoạch đã công bố, vẫn còn trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch.

- Cần có các Thông tư hướng dẫn rõ hơn về công tác quy hoạch để thực hiện đồng bộ, đúng quy định.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ

- Tổng hợp số liệu về kế hoạch vốn đầu tư trong năm: 2.969.000 triệu đồng;

- Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ (giá trị khối lượng thực hiện): 2.860.000 triệu đồng;

- Kết quả huy động và giải ngân vốn đầu tư trong kỳ: 2.860.000 triệu đồng;

- Tình hình nợ đọng vốn đầu tư (nếu có): Từ năm 2015, tỉnh Quảng Bình không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh. Số tiền nợ đọng xây dựng còn chưa trả hết là 416.139 triệu đồng

- Tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư (không có).

(Kèm theo phụ biểu 01)

IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tỉnh Quảng Bình không thực hiện chương trình đầu tư sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Các chương trình đang triển khai là chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu của các Bộ, ngành Trung ương là chủ quản, Tỉnh là đơn vị quản lý chương trình thành phần. Đối với các dự án thuộc chương trình này không thực hiện việc phê duyệt chủ trương đầu tư.

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư chương trình: Tỉnh Quảng Bình không triển khai chương trình riêng.

3. Tình hình thực hiện các chương trình.

a) Việc quản lý thực hiện chương trình: Quản lý thống nhất theo từng nguồn vốn và kế hoạch giao vốn đầu năm, phân cấp quản lý về địa phương.

b) Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án thành phần thuộc chương trình: Thực hiện đúng theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương cho từng chương trình cụ thể.

c) Tình hình thực hiện chương trình: Thực hiện đúng tiến độ các chương trình của Chính phủ đề ra.

d) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư chủ yếu hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh trong khi vốn huy động và đối ứng của huyện, xã còn thấp. Công tác giải ngân còn chậm so với dự kiến.

đ) Năng lực tổ chức thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình và việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của chủ dự án thành phần;

4. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.

(Kèm theo phụ biểu 02)

V. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Thực hiện Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo Luật Đầu tư công; Công văn số 584/KHĐT-TĐ ngày 04/5/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ chương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; Các đơn vị chủ đầu tư đã thực hiện các bước theo đúng quy định. Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình các ngành chuyên môn thẩm định để trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo từng dự án.

2. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư: Tuân thủ Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Các chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện lập dự án đầu tư; trình các ban ngành, cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án các bước theo đúng quy định trong xây dựng cơ bản, đảm bảo chặt chẽ, thuận lợi cho giai đoạn lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán; không có trường hợp khi thẩm định phải lập lại đầu.

3. Tình hình lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán: Nhìn chung các dự án thực hiện đúng trình tự, đảm bảo tiến độ đề ra; khi có Quyết định phê duyệt dự án, lựa chọn đơn vị tư vấn tiến hành lập thiết kế - dự toán để trình các ban ngành thẩm định và phê duyệt. Tuy nhiên, đối với một số dự án có tính chất phức tạp, năng lực đơn vị tư vấn trên địa bàn còn hạn chế, hồ sơ thiết kế - dự toán phải điều chỉnh nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

4. Tình hình thực hiện các dự án:

a) Việc quản lý thực hiện dự án:

Công tác quản lý thực hiện dự án hiện nay thực hiện theo Luật Xây dựng, đối với các dự án do các Sở, ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư thì giao cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành thực hiện, đối với các dự án do UBND huyện và các đơn vị thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư giao Ban QLDA Xây dựng các huyện quản lý, giám sát đã bám sát kế hoạch chi tiết của từng dự án để thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ khi thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, lập dự án và triển khai thi công; trong quá trình thực hiện một số dự án phải điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp điều kiện thực tế.

Đối với các dự án có nhiều gói thầu, trên cơ sở tiến độ chung của dự án và tiến độ của từng gói thầu được duyệt để xây dựng kế hoạch thi công từng hạng mục phù hợp với tiến độ thi công của gói thầu; Tổ chức nghiệm thu hàng tháng các hạng mục hoàn thành để xây dựng kế hoạch vốn giải ngân.

- Công tác quản lý thực hiện dự án đối với các dự án do UBND cấp xã làm chủ đầu tư đang dần cải thiện về chất lượng, áp dụng hợp đồng với Ban QLDA Xây dựng huyện, hạn chế sự tham gia của các tổ chức không đủ năng lực điều hành hoặc điều hành, quản lý dự án kém hiệu quả, chậm tiến độ.

- Ban giám sát cộng đồng của các dự án triển khai tại địa bàn các xã do UBMT Tổ Quốc xã thành lập giám sát thực hiện theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư:

Nhìn chung các dự án triển khai đảm bảo tiến độ đề ra; Công tác đảm bảo chất lượng luôn đặt lên hàng đầu, thực hiện theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình, thi công đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ và có sự giám sát chặt chẽ về mặt kỹ thuật, chất lượng thi công từng hạng mục công trình. Hợp đồng với các đơn vị chuyên môn để kiểm định chất lượng các hạng mục công trình. Thành lập Ban quản lý xây dựng công trình, tổ giám sát của chủ đầu tư, tổ nghiệm thu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách phần hành công việc phù hợp để phát huy hiệu quả công tác quản lý dự án.

Tổ chức nghiệm thu khối lượng chặt chẽ thực tế tại công trình hoàn thành theo từng hạng mục mới giải ngân; có khối lượng nghiệm thu mới giải ngân, không có trường hợp nghiệm thu khống.

c) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư

Tổng kế hoạch vốn trong năm 1.991.705 tỷ đồng, trong đó bố trí trả nợ XDCB: 117.756 tỷ đồng.

Giá trị thực hiện trong năm là 1.894.331 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 1.894.331 tỷ đồng đạt 100% giá trị thực hiện và đạt 95% kế hoạch vốn.

d) Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, của ban quản lý dự án và các nhà thầu

Ban Quản lý dự án khu vực, chuyên ngành đang được UBND tỉnh kiệm toàn nhằm đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện dự án, chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

Về năng lực quản lý dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của một số nhà thầu còn chưa cao, trình độ chuyên môn một số cán bộ kỹ thuật chưa đáp ứng.

đ) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và việc xử lý theo thẩm quyền: Các cấp có thẩm quyền đã xử lý kịp thời các vướng mắc để đảm bảo tiến độ dự án. Do vốn bố trí hạn hẹp nên một số dự án triển khai chậm tiến độ đặt ra, bên cạnh đó việc vướng mắc GPMB cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án.

5. Tình hình khai thác, vận hành dự án đã hoàn thành

Với các dự án hoàn thành, các ban ngành có liên quan tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Đơn vị được nhận bàn giao công trình trực tiếp khai thác, vận hành và sử dụng công trình. Các công trình đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả.

6. Các vướng mắc chính và kiến nghị:

*Các vướng mắc chính:

+ Hiện nay, nhiều Văn bản hướng dẫn dưới Luật chậm được ban hành nên ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về Quản lý dự án, Đấu thầu, Giám sát đầu tư. Biên chế con người cho công tác này quá ít, thường làm việc kiêm nhiệm nên chất lượng thực hiện không như mong muốn.

+ Tiến độ triển khai thủ tục một số công trình khởi công mới, được bổ sung vốn trong năm còn chậm.

+ Sự quan tâm của Chủ đầu tư chưa thật sự sâu sát, một số đơn vị chưa chủ động triển khai thực hiện khi được giao kế hoạch; không chủ động đề xuất điều chuyển vốn khi không khả năng thực hiện, để dồn vào thời điểm cuối năm mới xin điều chỉnh.

+ Do nợ đọng tích lũy từ những năm trước còn nhiều, do đó trong năm 2015 tỉnh tập trung xử lý nợ đọng, chỉ đầu tư các công trình thật sự cần thiết.

+ Sự cạnh tranh về giá trong công tác đấu thầu, chỉ định thầu còn thấp.

* Kiến nghị: Đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục XDCB đối với các công trình dự án đã được bố trí vốn, nhanh chóng làm thủ tục quyết toán các công trình đã hoàn thành.

- Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, chấn chỉnh và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

- Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhằm giảm tối đa nợ đọng xây dựng cơ bản. Các dự án đã được quyết định đầu tư phải thực hiện theo mức vốn kế hoạch đã giao. Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được bố trí vốn và theo tiến độ, kế hoạch vốn được giao.

(Kèm theo phụ biểu 03)

VI. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ: Trong năm 2015, tỉnh Quảng Bình không triển khai dự án PPP nào.

(Kèm theo phụ biểu 04)

VII. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC

1. Việc thực hiện thủ tục đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Thực hiện theo đúng Luật Đầu tư, Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện mục tiêu của dự án: Cơ bản triển khai đúng tiến độ.

3. Tiến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ, góp vốn pháp định (đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có yêu cầu phải có vốn pháp định): Đúng thời gian quy định.

4. Tình hình khai thác, vận hành dự án: kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, tình hình tài chính của doanh nghiệp và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động: Thường xuyên được các cơ quan nhà nước kiểm tra, bảo đảm phát huy hiệu quả dự án.

5. Việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định: Đạt yêu cầu.

6. Việc thực hiện quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có): Đảm bảo

7. Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

8. Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư: Thực hiện đúng quy định

9. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị giải pháp xử lý:Việc triển khai công tác giám sát, đánh giá của Nhà đầu tư hầu như không được thực hiện gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổng hợp số liệu.

(Kèm theo phụ biểu số 05)

VIII. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo: Việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá các dự án của chủ đầu tư so với cùng kỳ năm trước đã từng bước đi vào nề nếp, tuy nhiên, do đây là một lĩnh vực còn mới đối với các chủ đầu tư (đặc biệt ở cấp xã) nên chất lượng báo cáo chưa cao, chưa đầy đủ theo mẫu biễu và còn chậm so với thời hạn quy định.

2. Đánh giá chất lượng của các báo cáo: Th«ng tin b¸o c¸o cơ bản khái quát được quá trình triển khai dự án, tuy nhiên số liệu còn thiếu so với yêu cầu, rất khó khăn khi tổng hợp báo cáo.

3. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ.

- Số dự án được kiểm tra, đánh giá: 46 dự án; mức độ đạt được so với kế hoạch khoảng 50%;

- Các phát hiện chính sau khi kiểm tra, đánh giá các dự án: Một số công trình thi công còn chậm tiến độ, còn sai sót so với hồ sơ thiết kế.

4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ tiếp theo:  Đã lên kế hoạch kiểm tra với khoảng 50 công trình.

5. Đánh giá chung về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong kỳ: Công tác giám sát, đánh giá đầu tư ngày càng được nâng cao thể hiện qua chất lượng các công trình được giám sát, qua các cuộc kiểm tra phát hiện ít sai sót hơn.

6. Kết quả xử lý sau giám sát, đánh giá đầu tư: Những sai sót phát hiện qua các cuộc kiểm tra, các chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa đảm bảo chất lượng công trình; UBND tỉnh, huyện có các văn bản chỉ đạo và tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm.

7. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.

- Công tác giám sát, đánh giá đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế nhất thực hiện công tác báo cáo theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT. Cần phải quy định rõ hơn những dự án nào thì phải thực hiện báo cáo theo mẫu và có hướng dẫn nội dung báo cáo cụ thể hơn.

- Biên chế nhân sự chuyên cho công tác giám sát đầu tư không có, cơ bản là cán bộ kiêm nhiệm.

IX. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

1. Tình hình triển khai công tác giám sát đầu tư của cộng đồng:

- UBND cấp xã đã thành lập các Ban giám sát cộng đồng ở các xã, thị trấn chịu trách nhiệm giám sát các công trình từ khởi công đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Số công trình được giám sát: 125 công trình; trong đó có 60 công trình sử dụng vốn ngân sách cấp xã và cộng đồng, có 60 công trình sử dụng vốn nhà nước, có 05 công trình sử dụng vốn khác.

2. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Ủy ban MTTQ các cấp: Một số đơn vị thực hiện chế độ báo cáo chưa đầy đủ, chưa bám sát sát nội dung, biểu mẫu quy định.

3. Đánh giá chất lượng của các báo cáo: Chưa đạt chất lượng theo yêu cầu, còn mang tính hình thức.

4. Các phát hiện chính của công tác giám sát đầu tư của cộng đồng:Chưa thấy báo cáo sai phạm.

5. Kết quả xử lý sau giám sát đầu tư của cộng đồng: Chủ đầu tư đã bắt buộc các nhà thầu thi công xử lý các sai phạm, bảo đảm chất lượng công trình.

6. Các khó khăn vướng mắc, kiến nghị giải pháp xử lý: Không.

(Kèm theo phụ biểu 06)

X. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Các đề xuất về đổi mới cơ chế, chính sách, điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành.

- Hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để các địa phương nắm bắt kịp thời nội dung của cơ chế để thực hiện công tác đánh giá đầu tư được tốt và đi vào nề nếp.

- Cần có các chế tài đối với các đơn vị, địa phương không thực hiện chế độ báo cáo, công tác đánh giá, giám sát dự án đầu tư.

- Để thực hiện tốt công tác Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015, nên tổ chức các lớp tập huấn đến các chủ đầu tư để thực hiện có hiệu quả.

2. Các đề xuất về tổ chức thực hiện:

- Trong thời gian tới Bộ Kế hoạch, Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức chi của từng cấp giám sát để thuận lợi trong việc lập dự toán và quyết toán các khoản chi liên quan đến công tác tổ chức giám sát đánh giá đầu tư.

- Công tác giám sát, đánh giá đầu tư rất phức tạp, phải theo dõi thường xuyên và cập nhật, vì vậy tổ chức GSĐGĐT phải có tính độc lập, khách quan mới đạt được hiệu quả cao, kiến nghị cụ thể quy định biên chế con người cho các đơn vị liên quan thực hiện công tác này, nhất là các đơn vị quản lý nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

| Nơi nhận: - Bộ KHĐT; - Sở KHĐT; - Lưu: VT, KTTH. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Xuân Quang |
| --- | --- |